**PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE**

Para a fase 2 do desenvolvimento do projeto, no início do Sprint 1 em 12 de julho, foram divididas as partes iniciais do documento – tópicos 1, 2, 9 e 10 – entre pequenos *squads* de 3 pessoas. A equipe que ficou com o sistema real irá se manter a mesma até o final do projeto, devido à grande especificidade do assunto. Estipulou-se um sprint de 1 mês para a finalização dos tópicos introdutórios, sendo eles 1 e seus subtópicos e o 2 e seus subtópicos, tais quais: Gerenciamento de Tempo, de Custo e de Riscos. Ao final do sprint 1, concluído em 01 de agosto, fez-se o levantamento das atividades ao longo do mês, o que ainda ficou faltando e uma nova distribuição das equipes foi realizada, para finalizar os tópicos 3 e 4, principalmente. Uma equipe maior, com 6 pessoas, foi alocada para o tópico 4, devido à maior quantidade de tarefas exigidas nesta etapa.

Para o acompanhamento dos Sprints 1 e 2, reuniões de 15 a 30 minutos foram realizadas às segundas, na sala do *discord* do grupo, para levantamento geral das atividades e para alinhar qualquer fator que estivesse ainda em dúvida. As equipes também marcaram reuniões entre si, de acordo com o horário disponível de cada membro da equipe. O acompanhamento ao longo da semana era feito de modo não verbal, através do *whatsapp*.

O Sprint 2 foi realizado do dia 02 de agosto a 20 de agosto. Nesta se deu o encerramento de qualquer atividade que ficou pendente no Sprint 1, a entrega dos tópicos 9 e 10 do Sistema Real e o uma atenção maior foi dada ao tópico 4, referente aos requisitos funcionais e não-funcionais, devido à uma maior quantidade de esforço exigida para a conclusão deste tópico nesta fase de gerenciamento do projeto.